云南省企业就业失业数据采集系统项目计划

文档版本：V1.0

编制人：曹凯淇（项目经理）

编制日期：2026年3月1日

项目周期：2个月（8周，56个工作日）

项目团队规模：10人

## 一、项目基本信息

### 1.1 项目名称

云南省企业就业失业数据采集系统

### 1.2 项目目标

严格按照《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》要求，完成企业、市、省三级用户的就业失业数据采集、审核、汇总、分析、上报全流程系统开发，实现与国家失业监测系统的数据交换对接，确保系统功能全覆盖、操作流畅，按期交付上线并通过相关部门验收，满足省、市、企业三级用户的业务需求。

### 1.3 项目核心范围

基于项目说明书，核心覆盖以下业务范围：

- 企业端：企业信息修改、备案上报、数据填报、数据查询、密码修改

- 市级端：数据审核、通知发布、密码修改

- 省级端：企业备案审核、企业查询、报表管理、数据修改/删除/退回/汇总/导出、多维分析、图表分析、通知发布、系统管理（上报时限、用户/角色管理、系统监控）

- 数据接口：实现与国家失业监测系统的数据交换

## 二、10人项目团队组织架构

结合项目规模和2个月周期，合理分配10人团队角色及职责，确保各环节高效推进，具体如下：

| 角色 | 人数 | 核心职责 | 对接业务模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 1. 整体项目管控，制定迭代计划；2. 统筹进度、风险、沟通协调；3. 对接省厅需求方，负责项目验收；4. 管理项目变更及CM工具迭代更新。 | 全业务模块 |
| 产品经理 | 1人 | 1. 细化项目说明书需求，输出需求规格说明书；2. 设计产品原型，对接各方确认需求；3. 负责需求变更评估，同步至团队及CM工具。 | 全业务模块需求梳理 |
| 前端开发工程师 | 2人 | 1. 根据原型及UI设计稿，开发企业端、市/省端前端页面；2. 实现页面交互逻辑，确保适配不同终端；3. 配合后端完成前后端联调。 | 企业/市/省端所有前端页面及交互 |
| 后端开发工程师 | 3人 | 1. 设计数据库结构，开发后端接口；2. 实现业务逻辑（审核、汇总、分析、数据对接等）；3. 对接国家失业监测系统接口；4. 配合前端联调，处理后端异常。 | 全业务模块后端开发、数据接口对接 |
| 测试工程师 | 2人 | 1. 根据需求及设计文档，编写测试用例；2. 执行功能测试、兼容性测试、性能测试；3. 跟踪缺陷修复，输出测试报告；4. 验证变更内容的正确性。 | 全业务模块测试、缺陷管理 |
| UI/UE设计师 | 1人 | 1. 根据需求及原型，设计系统UI界面；2. 优化用户操作体验，输出UI切图；3. 配合前端开发，确保设计还原度。 | 全系统UI设计、交互优化 |
| 运维工程师 | 1人 | 1. 搭建开发、测试、生产环境；2. 负责系统上线部署及后续运维；3. 监控系统运行状态（CPU、内存等），处理运维异常；4. 配合测试及开发完成环境调试。 | 系统环境、上线运维、系统监控 |

备注：本文件为项目计划迭代初始版本（V1.0），仅包含基础信息及团队架构，后续将逐步迭代补充项目阶段划分、甘特图、风险管控等模块，每次迭代将更新版本号并同步至CM工具，形成迭代历史。